PEMERINTAH DAERAH / KEMENTERIAN / LEMBAGA [NAMA INSTANSI]
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
Laporan Resmi Evaluasi Berkala dan Reviu Tata Kelola Pemerintah Digital Sesuai Ketentuan Level 5 PermenPANRB 8/2026

=================================================================

# LAPORAN RESMI EVALUASI DAN REVIU BERKALA
PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH DIGITAL
(PERIODE EVALUASI TAHUN 2026)

| Nomor Dokumen | LAP-REVIU-TATAKELOLA-01/2026 |
| --- | --- |
| Tanggal Penyusunan | 15 Februari 2026 |
| Siklus Reviu | Evaluasi Berkala 2 (Dua) Tahunan Tata Kelola & Peta Rencana |
| Fokus Analisis | Penyelarasan Arsitektur SIA-SPBE, Efektivitas Integrasi Layanan Publik, dan Kepatuhan 6 Domain |
| Target Standar Kematangan | Standar Pemenuhan Level 5 (Optimum & Berkelanjutan) PermenPANRB No. 8/2026 Indikator 1 |

## I. LATAR BELAKANG DAN MAKSUD EVALUASI BERKALA

Berdasarkan kriteria Level 5 Indikator 1 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (PermenPANRB No. 8 Tahun 2026), tata kelola pemerintah digital tidak hanya ditetapkan dan dipadukan secara elektronik, tetapi harus dievaluasi secara berkala minimal satu kali dalam dua tahun serta bersifat adaptif terhadap arah kebijakan transformasi digital nasional mutakhir. Laporan evaluasi berkala ini menyajikan hasil pengukuran kinerja implementasi arsitektur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap standar GovTech dan Digital ID nasional, audit keterpaduan data dan aplikasi, serta rekomendasi penyempurnaan atau adendum Peta Rencana Pemerintah Digital.

## II. HASIL PENGUKURAN KINERJA IMPLEMENTASI ARSITEKTUR DIGITAL

| Domain Arsitektur | Target Capaian 2026 | Realisasi Kinerja | Status Kepatuhan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Proses Bisnis | Penyelarasan 100% Probis OPD | 100% Selaras SIA-SPBE | OPTIMUM (MEMENUHI) |
| 2. Data & Informasi | Portal SDI & Katalog Data Aktif | 92% Data Master Terhubung | MEMENUHI |
| 3. Layanan Digital | Integrasi Portal Tunggal Pelayanan | SuperApp 1 Pintu Beroperasi | OPTIMUM (MEMENUHI) |
| 4. Aplikasi | Moratorium Silo & Microservices API | 52 Aplikasi Terkatalog & Bebas Duplikasi | MEMENUHI |
| 5. Infrastruktur | Migrasi Server OPD ke Cloud PDN | 100% Server Utama di PDN | OPTIMUM (MEMENUHI) |
| 6. Keamanan | STR CSIRT BSSN & TTE 100% SK | CSIRT Terdaftar & TTE Aktif | OPTIMUM (MEMENUHI) |

## III. ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS) TERHADAP ARAH REGULASI NASIONAL

1. Integrasi Digital ID Nasional (INAGov Portal): Peta rencana awal 2024 belum memuat arsitektur Single Sign-On berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional. Diperlukan adendum penyesuaian pada Domain Layanan dan Domain Aplikasi agar seluruh portal instansi mendukung otentikasi terpusat GovTech Indonesia.

2. Penerapan AI Etis & Otomasi Naskah Dinas: Dinamika teknologi kecerdasan artifisial (GenAI) memerlukan regulasi turunan berupa Pedoman Etika AI dan Pemanfaatan AI untuk perumusan naskah dinas dan rekapitulasi data sektoral.

3. Optimalisasi Zero Unencrypted Data: Arsitektur keamanan informasi perlu diperkuat dengan kewajiban enkripsi data sensitif baik saat transmisi (TLS 1.3) maupun saat tersimpan di database (AES-256).

## IV. MATRIKS REKOMENDASI TINDAK LANJUT & ADENDUM PETA RENCANA

| No | Temuan Evaluasi Tata Kelola | Rencana Aksi Perbaikan / Adendum | Target Waktu & PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masih ada 3 unit kerja yang mengelola database terpisah belum terhubung ke SDI | Penyusunan API konektor SPLP dan standardisasi metadata SDI | Triwulan I 2026 (Diskominfo & Bappeda) |
| 2 | Kebutuhan adopsi regulasi percepatan layanan digital nasional (Perpres 82/2023) | Penerbitan Keputusan Kepala Instansi tentang Adendum Peta Rencana 2026-2030 | Maret 2026 (Bagian Hukum & Tim SPBE) |
| 3 | Perlunya peningkatan kapasitas talenta arsitek digital OPD | Penyelenggaraan pelatihan Enterprise Architecture bersertifikasi bagi pejabat TIK | Semester I 2026 (BKPSDM) |
| 4 | Pemutakhiran berkala akun SIA-SPBE pasca penataan SOTK instansi | Sinkronisasi ulang struktur proses bisnis OPD ke portal SIA-SPBE KemenPANRB | Triwulan II 2026 (Diskominfo) |

Disahkan oleh:
Tanggal: 20 Februari 2026

KEPALA DAERAH / PIMPINAN INSTANSI,



[NAMA LENGKAP KEPALA DAERAH / INSTANSI]
(Telah ditandatangani secara elektronik)